## Slide 1
6.4 拓扑排序
AOV网：在有向图中，用顶点表示活动，用有向边表示活动之间的先后关系，称这样的有向图为AOV网(Activity On Vertex Network)。
计划、施工过程、生产流程和程序流程等都是“工程”。除了很小的工程外，一般都把工程分为若干个叫做“活动”的子工程。完成了所有这些活动，这个工程就可以完成了。

## Slide 2
例如，计算机专业学生的学习就是一个工程，每一门课程的学习就是整个工程的一些活动。其中有些课程要求先修课程，有些则不要求。这样在有些课程之间有先后关系，有些课程可以并行地学习。

## Slide 3
[例]按拓扑次序安排计算机专业必修课程
计算机专业必修课程
课程代号 课程名称 先修课程
C1 高等数学 无
C2 程序设计基础 无
C3 离散数学 C1, C2
C4 数据结构 C3, C5
C5 程序设计语言 C2
C6 编译技术 C4, C5
C7 操作系统 C4, C9
C8 普通物理 C1
C9 计算机原理 C8
C1
C3
C4
C6
C5
C2
C8
C7
C9

## Slide 4
在AOV网络中，如果活动Vi 必须在活动Vj 之前进行，则存在有向边<Vi , Vj>， AOV网络中不能出现有向回路，即有向环。在AOV网络中如果出现了有向环，则意味着某项活动应以自己作为先决条件。
因此，对给定的AOV网络，应判断它是否存在有向环。

## Slide 5
拓扑序列：AOV网中所有顶点排成的线性序列，要求每个活动的所有前驱活动都排在该活动前面。
拓扑排序：构造AOV网的拓扑序列的过程被称为拓扑排序。
如果通过拓扑排序能将AOV网络的所有顶点都排入一个拓扑有序的序列中，则该AOV网络中必定不会出现有向环；相反，如果得不到满足要求的拓扑有序序列，则说明AOV网络中存在有向环，此AOV网络所代表的工程是不可行的。

## Slide 6
拓扑排序算法的基本步骤：
① 从网中选择一个入度为0的顶点并将其输出。
② 从网中删除该顶点及其所有出边。
③ 执行① ② ，直至所有顶点都已输出，或者网中剩余顶点的入度均不为0（说明网中存在回路，无法继续拓扑排序）。
注意：对于任何无回路的AOV网，其顶点均可排成拓扑序列，但其拓扑序列未必唯一 。

## Slide 7
例如，对学生选课工程图进行拓扑排序，得到的拓扑序列为:
C1, C2, C3, C5, C4, C6, C8, C9, C7
或 C1, C8, C9, C2, C5, C3, C4, C7, C6
C1
C3
C4
C6
C5
C2
C8
C7
C9

## Slide 8
假定AOV网用邻接表方式存储。为实现拓扑排序算法，需要先做好两项准备工作：
建立一个数组count[ ]，count[i]的元素值为顶点 i 的入度；
建立一个堆栈，栈中存放入度为0的顶点，每当一个顶点的入度为0，就将其压入栈。

## Slide 9
4
3
6
2
5
1
0
0
2
1
2
3
1
2
4
5
3
6
count
1
3
5
4
2
6
3
∧
5
3
∧
4
∧
6
4
∧
6
∧
6
∧

## Slide 10
用一个堆栈存放入度为 0 的顶点。
虚拟的堆栈－－利用变量top和count数组元素的值来模拟堆栈的压入和弹出。
top：“栈顶”位置，初始为-1
入栈：count[i]  top; top  i;
出栈：j  top; top  count[top];

## Slide 11
算法TopoOrder(Head, n) /* 图的拓扑排序算法 */
TOrder1[初始化]
/* 计算count数组 */
FOR i = 1 TO n DO count[i]  0.
FOR i = 1 TO n DO
( p  adjacent( Head[i] ) .
WHILE p  DO
(count[VerAdj(p)]  count[VerAdj(p)]+1.
p  link (p). ) )
0
0
2
1
2
3
1
2
4
5
3
6
count
4
3
6
2
5
1

## Slide 12
top
－1
0
2
1
2
3
1
2
4
5
3
6
count
拓扑排序算法：
top  -1. //栈顶指针top
FOR i = 1 TO n DO //将入度为0的顶点入栈
IF count[i] = 0 THEN
( count[i]  top. top  i. )
4
3
6
2
5
1

## Slide 13
－1
1
2
1
2
3
1
4
5
3
6
count
top
2
拓扑排序算法：
top  -1. //栈顶指针top
FOR i = 1 TO n DO //将入度为0的顶点入栈
IF count[i] = 0 THEN
( count[i]  top. top  i. )
4
3
6
2
5
1

## Slide 14
TOrder2[拓扑排序]
FOR i = 1 TO n DO
/* 若循环体尚未被执行n次，栈顶指针已为-1，说明有
回路，算法终止*/
IF top = - 1 THEN
( PRINT “There is a cycle in network! ”. RETURN. )
ELSE
( j  top.
top  count[top] . /*堆栈弹出顶点j */
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO /* 扫描顶点j的边链表 */
( k  VerAdj(p) .
/* 顶点k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). ) ) ▐

## Slide 15
j  top. top  count[top] . /*堆栈弹出顶点j */
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO /* 扫描顶点j的边链表 */
(k  VerAdj(p) .
/* k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). )
top
－1
2
1
2
3
1
2
4
5
3
6
count
－1
1
2
1
2
3
1
2
4
5
3
6
count
top
4
3
6
2
5
1

## Slide 16
1
3
5
4
2
6
3
∧
5
3
∧
4
∧
6
4
∧
6
∧
6
∧
－1
1
1
1
3
1
2
4
5
3
6
count
top
4
3
6
5
1
p
p
p
j  top. top  count[top] .
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO // 扫描顶点j的边链表
(k  VerAdj(p) .
/*k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). )

## Slide 17
4
3
6
1
－1
1
1
2
1
2
4
5
3
6
count
top
j  top. top  count[top] . /*堆栈弹出顶点j */
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO /* 扫描顶点j的边链表 */
(k  VerAdj(p) .
/* k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). )

## Slide 18
－1
1
2
1
2
4
5
3
6
count
top
4
3
6
j  top. top  count[top] . /*堆栈弹出顶点j */
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO /* 扫描顶点j的边链表 */
(k  VerAdj(p) .
/* k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). )

## Slide 19
－1
1
1
2
4
5
3
6
count
top
4
6
j  top. top  count[top] . /* 弹出堆栈顶点j */
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO /* 扫描顶点j的边链表 */
(k  VerAdj(p) .
/* k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). )

## Slide 20
－1
1
2
4
5
3
6
count
top
6
j  top. top  count[top] . /* 弹出堆栈顶点j */
PRINT ( j ) .
p  adjacent( Head[j] ) .
WHILE p  DO /* 扫描顶点j的边链表 */
(k  VerAdj(p) .
/* k的入度减1，若入度为0，则k入栈 */
count[k]  count[k]-1.
IF count[k] = 0 THEN
(count[k]  top. top  k.) //入栈
p  link (p). )

## Slide 21
引理6.1 设图G = (V, E)是非循环图, V(G) , 则G中一定存在入度为零的顶点。
定理6.2 设G=(V, E)是非循环图，V(G){1, 2 ,…, n}, e|E(G)|. 则算法TopoOrder是正确的且算法的时间复杂性为 O(n+e).

## Slide 22
6.5 关键路径
基本概念
如果在有向无环的带权图中
  用有向边表示一个工程中的各项活动(Activity)
  用边上的权值表示活动的持续时间(Duration)
  用顶点表示事件(Event)
则这样的有向图叫做用边表示活动的网络，简称AOE (Activity On Edges)网络。
● 源点：表示整个工程的开始（入度为零）。
● 汇点：表示整个工程的结束（出度为零）。

## Slide 23
[例] 某工程
完成整个工程至少需要多少时间？
在不影响整个工程进度的情况下，哪些活动可以适当延期？
为缩短完成工程所需的时间，应当加快哪些活动？
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 24
在AOE网络中, 有些活动必须顺序进行，有些活动可以并行进行。
从源点到各个顶点，以至从源点到汇点的有向路径可能不止一条。这些路径的长度也可能不同。完成不同路径的活动所需的时间虽然不同，但只有各条路径上的所有活动都完成了，整个工程才算完成。
因此，完成整个工程所需的时间取决于从源点到汇点的最长路径长度，即路径上所有活动的持续时间之和。路径长度最长的路径被称为关键路径(Critical Path)。

## Slide 25
[例] 某工程
● 关键路径：从源点到汇点具有最大长度的路径称 为关键路径。
● 路径长度：指路径上的各边权值之和。
● 关键活动：关键路径上的活动。
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 26
关键活动有关的量：
① 事件vj的最早发生时间ve(j):
从源点v1到vj的最长路径长度。
② 事件vj的最迟发生时间vl(j):
保证汇点的最早发生时间不推迟（即不推迟整个工程的完成时间）的前提下，事件vj允许的最迟发生时间，等于ve(n)减去从vj到vn的最长路径长度。
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 27
关键活动有关的量：
③ 活动ai的最早开始时间e(i):
设活动ai在有向边< vj , vk >上, e(i)是从源点到顶点vj的最长路径长度。因此e(i)ve(j)。
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 28
关键活动有关的量：
④ 活动ai的最迟开始时间l(i):
l(i) 是在不会引起时间延误的前提下，该活动允许的最迟开始时间。设活动ai在有向边<vj, vk>上, 则 l(i)= vl(k)-weight(<j, k>)
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 29
关键活动： l(i)＝ e(i) 表示活动ai 是没有时间余量的关键活动。
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点
为找出关键活动, 需要求出各个活动的 e(i) 与 l(i)，以判别是否满足l(i)＝ e(i)。
为求得e(i) 与 l(i)，需要先求得各个顶点Vj 的 ve(j) 和 vl(j)。

## Slide 30
● 求所有事件的最早发生时间：
递推公式：// 拓扑排序正序
● 求所有事件的最迟发生时间：
递推公式：// 拓扑排序逆序
ve(j)=
0 j=1
max{ve(i)+ weight(<i , j>) ︱ <vi , vj>E(G) }, j = 2, …, n
vl(j)=
ve(n) j=n
min{vl(k)- weight(<j , k>) ︱
<vj , vk>E(G) }, j= n-1, …, 1

## Slide 31
设活动ai (i = 1, 2, …, e)在带权有向边<Vj , Vk> 上, 完成它所需要的时间为weight(<j , k>) ，则有
e[i] = ve[j]；
l[i] = vl[k] – weight(<j, k >)；
i = 1, 2, …, e
这样就得到计算关键路径的算法。

## Slide 32
关键活动算法
求关键活动的基本步骤：
① 对AOE网进行拓扑排序，若网中有回路，则终止算法；按拓扑次序求出各顶点事件的最早发生时间ve；
② 按拓扑序列的逆序求出各顶点事件的最迟发生时间vl；
③ 根据ve和vl的值，求出各活动ai的最早开始时间e(i)与最迟开始时间l(i)，若e(i)= l(i)，则 ai 是关键活动。

## Slide 33
[例] 求关键活动 l(i)＝ e(i)
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点
ve(j)=
0 j=1
max{ve(i)+ weight(<i , j>) ︱ <vi , vj>E(G) }, j = 2, …, n

## Slide 34
ve(1)=0
ve(2)= ve(1)+weight(<1, 2>)=0+6=6
ve(3)= ve(1)+weight(<1, 3>)=0+4=4
ve(4)= ve(1)+weight(<1, 4>)=0+5=5
ve(5)= max{ve(2)+ weight(<2, 5>)，ve(3)+ weight(<3, 5>)}
=max{6+1, 4+1}=7
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 35
ve(6)= ve(4)+weight(<4, 6>)=5+2=7
ve(7)= ve(5)+weight(<5, 7>)=7+9=16
ve(8)= max{ve(5)+ weight(<5, 8>)， ve(6)+ weight(<6, 8>)}=max{7+7, 7+4}=14
ve(9)= max{ve(7)+ weight(<7, 9>)， ve(8)+ weight(<8, 9>)}=max{16+2, 14+4}=18
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 36
[例]求关键活动
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点
vl(j)=
ve(n) j=n
min{vl(k)- weight(<j , k>) ︱
<vj , vk>E(G) }, j= n-1, …, 1

## Slide 37
vl(9)= ve(9)=18
vl(8)= vl(9)-weight(<8, 9>)=18-4=14
vl(7)= vl(9)-weight(<7, 9>)=18-2=16
vl(6)= vl(8)-weight(<6, 8>)=14-4=10
vl(5)= min{vl(8)- weight(<5 , 8>)， vl(7)- weight(<5 , 7>)}
=min{14-7, 16-9}=7
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 38
vl(4)= vl(6)-weight(<4, 6>)=10-2=8
vl(3)= vl(5)-weight(<3, 5>)=7-1=6
vl(2)= vl(5)-weight(<2, 5>)=7-1=6
vl(1)= min{vl(2)- weight(<1 , 2>)，
vl(3)- weight(<1 , 3>),
vl(4)- weight(<1 , 4>)}
= min{6-6, 6-4, 8-5}=0
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 39
l(1)= vl(2)-weight(<1, 2>)=6-6=0
l(2)= vl(3)-weight(<1, 3>)=6-4=2
l(3)= vl(4)-weight(<1, 4>)=8-5=3
l(4)= vl(5)-weight(<2, 5>)=7-1=6
l(5)= vl(5)-weight(<3, 5>)=7-1=6
e(i)=ve(j), l(i)=vl(k)-weight(<j, k>)
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 40
l(6)= vl(6)-weight(<4, 6>)=10-2=8
l(7)= vl(7)-weight(<5, 8>)=16-9=7
l(8)= vl(8)-weight(<5, 8>)=14-7=7
l(9)= vl(8)-weight(<6, 8>)=14-4=10
l(10)= vl(9)-weight(<7, 9>)=18-2=16
l(11)= vl(9)-weight(<8, 9>)=18-4=14
e(i)=ve(j), l(i)=vl(k)-weight(<j, k>)
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 41
ai
e(i)
l(i)
l(i)-e(i)
0 0 0 6 4 5 7 7 7 16 14
0 2 3 6 6 8 7 7 10 16 14
0 2 3 0 2 3 0 0 3 0 0
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11
e(i)=ve(j), l(i)=vl(k)-weight(<j, k>)
4
3
6
2
5
1
9
7
8
a1=6
a8=7
a7=9
a6=2
a4=1
a5=1
a3=5
a2=4
a9=4
a11=4
a10=2
汇点
源点

## Slide 42
算法CriticalPath (Head)
/* 图的关键路径算法 */
CPath1[计算事件的最早发生时间]
FOR i = 1 TO n DO
ve [i] 0.
FOR i = 1 TO n–1 DO /*（1）按顶点的拓扑序列计算各事件的最早发生时间*/
( padjacent(Head [i]) .
WHILE p DO
( k  VerAdj (p) .
IF (ve[i] + cost (p) > ve[k] ) THEN
ve[k] ve[i] + cost (p) .
plink(p). ) )

## Slide 43
CPath2[计算事件的最迟发生时间]
FOR i = 1 TO n DO
vl[i]  ve[n] .
FOR i = n–1 TO 1 STEP –1 DO /*（2）按拓扑逆序计算事件的最迟发生时间*/
( padjacent (Head[i]) .
WHILE p  DO
( kVerAdj(p) .
IF (vl[k] – cost (p)  vl[i] ) THEN
vl[i] vl[k] – cost(p) .
plink(p). ) )

## Slide 44
CPath3[求诸活动的最早开始时间和最迟开始时间]
FOR i = 1 TO n DO
( padjacent (Head [i]) .
WHILE p  DO
( kVerAdj (p) .
eve[i] .
lvl[k] – cost(p) .
IF l = e THEN
PRINT i, k, “ is Critical Activity! ” .
plink(p). ) ) ▐

## Slide 45
时间复杂性：
对顶点进行拓扑排序的时间复杂性为O(n+e), 以拓扑次序求ve[i]和以拓扑逆序求vl[i]时, 所需时间均为 O(e), 求各个活动的e[k]和l[k]的时间复杂度为O(e), 整个算法的时间复杂性是O(n+e)。

## Slide 46
定理 6.3 任意的非空AOE网至少存在一条关键路径。
推论 6.1 假设边<Ti , Tj>属于AOE网，则有
且如果<Ti , Tj>属于某一条关键路径，则有

## Slide 47
6.6 最短路径问题
两顶点间可能存在多条路径
每条路径所经过的边数可能不同
每条路径上的各边权值之和可能不同
从一个指定顶点到达另一指定顶点的路径上各边权值之和为最小的路径被称为最短路径，这类问题亦称为最短路径问题。

## Slide 48
 单源最短路径
无权最短路径
正权最短路径
 每对顶点之间的最短路径

## Slide 49
6.6.1 无权最短路径问题
无权－－所有边的权值都为 1
源点到各顶点的路径所经历的边的数目就是路径的长度
相对于源点由近及远依次求各顶点的最短路径

## Slide 50
算法思想：
Di为源点S到顶点 i 的最短路径长度;
初始：DS=0 i≠S，Di= -1
① 访问初始顶点S，对S的所有邻接顶点w, 若Dw= -1，则Dw=DS+1
② v是当前被访问的顶点，对于v的所有邻接顶点w, 若Dw= -1，则Dw=Dv+1
③ 处理完v的所有邻接顶点后，访问另一个满足Du=Dv的顶点u，若不存在这样的顶点，则访问满足Du=Dv+1的顶点u，若仍不存在，算法结束。

## Slide 51
[例]
1
V2
2
V7
3
V6
1
V4
2
V5
3
V3
0
S
V1

## Slide 52
[例]
V2
V7
V6
V4
V5
V3
1
1
2
2
3
3
0
S
V1

## Slide 53
上述过程中，访问顶点的次序与对图进行广度优先遍历的次序是一致的。
当Dw的值从-1 变成一个正整数时（广度优先遍历过程中第一次被访问时），该值就是w的最短路径长度。
设计算法时需要考虑两个方面：
如何确定下一次访问哪个顶点？
如何检查当前访问顶点的邻接顶点？

## Slide 54
解决：
用队列存放已得到最短路径值的顶点；
采用邻接表存储图
两个数组
dist[i] : 从源点到顶点 i 的最短路径长度
path[i]: 从源点到顶点 i 的路径上最后一个经过的顶点

## Slide 55
回顾广度优先遍历
① 将所有顶点的visited[ ]值置为0, 访问初始顶点v1，置visited[v1]=1，v1入队；
② 检测队列是否为空，若队列为空，则算法结束；
③ 从队头取出一个顶点v，检测其每个邻接顶点w：
如果w未被访问过，则
访问w；
将visited[w]值更新为1；
将w入队；
④ 转步骤 ② 。

## Slide 56
算法ShortestPath(Head, v, n. dist, path)
/* 计算从顶点v到其他各顶点的无权最短路径*/
SPath1[初始化]
CREATQ(Q) . /* 创建一个队列 */
FOR i = 1 TO n DO
( path[i]  -1.
dist[i]  -1. )
dist[v]  0 .
Qv.

## Slide 57
SPath2[求从顶点v到其他各顶点的最短路径]
WHILE NOT(ISEMTQ(Q)) DO
( u  Q . /* 队头顶点出队赋给u */
p  adjacent (Head[u]) . /* p为u的边链表的头指针 */
/* 将u的未访问的邻接顶点入队，并修改其path[]值和dist[]值 */
WHILE p DO
( k  VerAdj (p) .
IF (dist[k] = -1) THEN
( Q  k.
dist[k]  dist[u] + 1.
path[k]  u. )
p  link(p). ) ) ▐
V2
V7
V6
V4
V5
V3
S
V1

## Slide 58
在最短路径的计算中，一个顶点入队出队各一次，时间复杂性为O(n)，而对每个顶点，都要对它的边链表进行遍历，其遍历邻接表的开销为O(e)，于是整个算法的时间复杂性为O(n+e)。

## Slide 59
6.6.2 正权最短路径问题
问题的提出： 给定一个带权图D （限定各边上的权值大于0）与源点v，求从v到D中其它顶点的最短路径。
应用背景
城市交通导航软件
计算机网络信息传送问题

## Slide 60
广度优先策略还可行吗？
相邻顶点间的最短路径不一定恰好就是连接这两个顶点的边，而可能是一条包括一个或多个中间顶点的路径。
v1
v2
v3
2
8
3

## Slide 61
迪杰斯特拉(Dijkstra)算法
按路径长度的非递减次序，逐步产生源点到其他各顶点的最短路径的算法。
首先求出从源点s出发，长度最短的一条最短路径；再参照它求出长度次短的一条最短路径；依次类推，直到从顶点s到其它各顶点的最短路径全部求出为止。

## Slide 62
计算单源最短路径可以使用Dijkstra算法。
算法基本思想：把图中所有顶点分成两个集合，第一个集合包含已确定最短路径的顶点，第二个集合包含尚未确定最短路径的顶点。按照最短路径长度递增的顺序逐个把第二个集合的顶点加到第一个集合中去，直至从源点出发可以到达的所有顶点都包含到第一个集合中。

## Slide 63
在这个过程中，一直保持从源点到第一个集合中每个顶点的最短路径长度都不大于从源点到第二个集合中任何顶点的最短路径长度。
另外，每个顶点对应一个距离值，第一个集合的顶点对应的距离值就是从源点到此顶点的最短路径长度，第二个集合的顶点对应的距离值是从源点到此顶点的包括以第一个集合的顶点为中间顶点的当前最短路径长度。

## Slide 64
Dijkstra算法描述
① 初始时（S为初始顶点）, Ds=0 且 i S 有Di = .
② 在未访问的顶点中选择D值最小的顶点v，访问v，令 S[v]=1.
③ 依次考察v的邻接顶点w，若
Dv+weight(<v, w>)Dw ，
则改变Dw的值，使Dw = Dv + weight(<v, w>) .
④ 重复 ②、③ ，直至所有顶点被访问（找到源点到该顶点的最短路径）。

## Slide 65
引入一个辅助数组dist。它的每个元素dist[i]表示当前找到的从源点v1到顶点vi的最短路径的长度。
初始状态：
  若从源点v1到顶点vi有边，则dist[i]为该边上的权值；
  若从源点v1到顶点vi 没有边，则dist[i]为+ 。
path[i]记录从源点v1到顶点i的最短路径上顶点 i 的前驱顶点号。

## Slide 66
一般情况下，假设 S 是已求得最短路径的顶点的集合，则可证明：下一条最短路径必然是从v1 出发，中间只经过S中的顶点便可到达的那些顶点vx (vx V-S )的路径中的一条。

## Slide 67
每次求得一条最短路径之后，其终点vk 加入集合S，然后对所有的vi V-S，修改其dist[i]值。

## Slide 68
定理6.4 Dijkstra算法可以按照非递减次序依次得到各顶点的最短路径长度。
证明：归纳法
算法得到的路径值是各顶点的最短路径长度。
算法得到的路径值是按非递减次序得到的。

## Slide 69
算法DShortestPath(Head, n, v. dist, path)
/* 计算v到其他各顶点的最短路径 */
DSPath1[初始化]
FOR i = 1 TO n DO
( path[i] -1.
dist[i]  max.
s[i]  0. ) // 数组s[i]记录顶点i是否被访问过
dist[v]  0.
s[v]  1.
p  adjacent (Head[v]) .
u  v. // u为即将访问的顶点

## Slide 70
DSPath2[求从初始顶点v到其他各顶点的最短路径]
FOR j = 1 TO n-1 DO // 求从v到其他各顶点的最短路径
( WHILE p DO
( kVerAdj (p) .
IF ( s[k] 1 AND dist[u] + cost(p) < dist[k] ) THEN
( dist[k]  dist[u] + cost(p) .
path[k]  u. ) //修改u邻接顶点的dist[]和值path[]值
p  link(p). )
ldist max.
FOR i = 1 TO n DO //确定即将被访问的顶点u
IF (dist[i] < ldist AND s[i] = 0 ) THEN
( ldist dist[i] . u  i. )
s[u]  1. // 访问u 修改其s[]值,
p  adjacent (Head[u]). ) ▐ // p为u的边链表的头指针

## Slide 71
时间复杂性分析

## Slide 72
[例]
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5
1
2
3
4
5
1
3
5
4
2
1
∧
5
2
3
5
∧
30
4
8
∧
3
25
5
10
∧
1
20
3
4
5
12
∧

## Slide 73
s
path
dist
1
0
0
0
0
1
4
5
3
2
∞
∞
∞
0
∞
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5
① 在未访问顶点中选择Dv最小的顶点v，访问v，令 S[v]=1。
② 依次考察v的邻接顶点w，若
Dv+weight(<v, w>) Dw ，
则改变Dw的值，使Dw = Dv + weight(<v, w>) 。
③ 重复① ② ，直至所有顶点被访问。
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5

## Slide 74
1
2
3
30
3
4
5
3
∞
∞
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5
s
path
dist
1
0
0
0
0
1
4
5
3
2
0
30
∞
3
∞
1
1

## Slide 75
s
path
dist
1
0
0
0
1
1
4
5
3
2
0
30
28
3
11
1
1
2
2
3
25
8
2
3
30
1
3
4
5
30
28
11
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5

## Slide 76
1
4
5
3
2
s
path
dist
1
1
0
0
1
0
30
28
3
11
1
2
2
1
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5
3
12
1
4
15
8
2
3
3
4
5
23
11

## Slide 77
1
4
5
3
2
s
path
dist
1
1
0
0
1
0
23
15
3
11
1
4
2
4
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5
3
12
1
4
15
8
2
3
3
4
5
23
11

## Slide 78
12
1
4
15
8
2
3
3
4
5
23
11
3
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5
s
path
dist
1
1
0
1
1
0
23
15
3
11
1
4
2
4
1
4
5
3
2

## Slide 79
s
path
dist
1
1
1
1
1
1
4
5
3
2
0
23
15
3
11
1
4
2
4
Dijkstra算法: 按照非递减顺序依次得到各顶点的最短路径长度。
12
1
4
15
8
2
3
3
4
5
23
11
3
2
3
25
8
10
20
4
5
30
12
1
3
4
5

## Slide 80
技巧：
为图中所有顶点保留了一个最短路径长度的当前值dist [x]；
按照从s出发到其他顶点的距离（非递减）为序处理各顶点；
处理某一顶点v时，它的任一相邻顶点x的 dist[x] 值都可能随之改变；
 算法结束时，dist[]将包括所有最短路径的长度。

## Slide 81
改进：
 将未访问顶点按其dist值排序，每次循环取dist值最小的顶点；
 缩小选取范围，只从已求得最短路径的顶点的邻接顶点中选取；
 求单目标最短路径时，可采用双向算法。
思考：负权边问题。

## Slide 82
6.6.3 每对顶点之间的最短路径
问题的提出：已知一个带权图，对每一对顶点 vi  vj，计算出vi 与vj之间的最短路径和最短路径长度。
最短路径：单调性、无环性

## Slide 83
Floyd算法的基本思想：
定义一个n阶方阵序列： A(-1), A(0), …, A(n-1).
其中 A(-1) [i][j] = edge[i][j]；
A(k) [i][j] = min { A(k-1)[i][j]，
A(k-1)[i][k] + A(k-1)[k][j] }, k = 0, 1, … , n-1
A(0) [i][j]是从顶点vi 到vj , 中间顶点是v0的最短路径的长度；
… …
A(k) [i][j]是从顶点vi 到vj , 中间顶点的序号不大于k的最短路径的长度；
… …
A(n-1)[i][j]是从顶vi 到vj 的最短路径长度。
上式每迭代一次，从顶点i到顶点j之间的最短路径就多考虑一个中间顶点。经过n次迭代后，A(k) [i][j]的值就是从顶点i到顶点j之间的最短路径长度。

## Slide 84
算法 AllLength ( n )
/* 求每对顶点间的最短路径 */
ALength1[初始化]
FOR i=0 TO n-1 DO // 矩阵A和path初始化
FOR j=0 TO n-1 DO
( A[i][j]  edge[i][j] . // 初始化的A即A(-1)
IF ( ij AND A[i][j]  max ) THEN
path[i][j]i .
ELSE
path[i][j]  -1.)

## Slide 85
ALength2[求图中任意两顶点的最短路径]
FOR k=0 TO n-1 DO // 从A(-1)开始构造A(n-1)
FOR i=0 TO n-1 DO
IF ( ik ) THEN
FOR j=0 TO n-1 DO
IF(j  k AND j  i AND A[i][k]<max AND A[k][j]<max
AND A[i][k]+A[k][j]<A[i][j]) THEN
( A[i][j]  A[i][k] + A[k][j] .
path[i][j]path[k][j] .
) ▐
注意：k的循环必须在最外层

## Slide 86
Floyd算法的正确性证明（归纳法）
对于任意两顶点A和B：
(1) 当从A到B之间的最短路径，在中间没有经过顶点或经过序号为0的顶点时，算法显然正确。
(2) 假设A到B经过的最大顶点号不超过k-1时，算法得到的最短路径是正确的。
(3) 当A到B经过的最大顶点号为k时，则从A到顶点k之间的顶点序号均不大于k-1，从k到B之间的顶点号也不大于k-1，由假设2得，A到k的距离是中间顶点号不超过k-1的最短距离，k到B的距离也是中间顶点号不超过k-1的最短距离，所以A经k到B为A，B之间经过最大序号为k的路径中长度最短的，由算法修正A，B间的最短路径，即可得到A，B间顶点号不超过k的最短路径。
(4) 综上，算法是正确的。

## Slide 88
从A(3)知，顶点1到0的最短路径长度为a[1][0] = 11,
其最短路径看 path[1][0] = 2，path[1][2] = 3，path [1][3] = 1, 表示顶点0  顶点2  顶点3  顶点1; 从顶点1到顶点0最短路径为<1, 3>, <3, 2>, <2, 0>。

## Slide 89
Floyd算法的正确性证明
假设vi、vj间的最短路径共包括x个其它顶点，显然此路径也确定了其中任何两个顶点间的最短路径；
对于这条路径上的任意三个相邻顶点vm1、vm2、vm3，当循环到vm2时，显然此时vm1—vm2—vm3这条最短子路径就会被连接起来（因为这条路径必定是vm1到vm3的最短子路径）；
当循环到这条最短路径上的任意一个顶点的时候（除了vi和vj），就会把相邻的两个顶点连接起来；当所有顶点都被循环之后，这x个顶点也必定已经把其在最短路径上相邻的顶点全都连接完毕（包括在两端的vi和vj顶点）；
此时vi和vj之间的最短路径必定已经被找到。

## Slide 90
Floyd算法的时间复杂度为O(n3)，与调用n次Dijkstra算法求每对顶点的最短路径的时间复杂度相同。
Dijkstra算法仅针对正权图，而Floyd算法允许图中有负权值的边，但不允许有包含带负权值的边组成的回路（负开销回路），且Floyd算法更简单、易于理解。

## Slide 91
前面给出的求解最短路径的算法不仅适用于带权有向图，对带权无向图也同样适用。因为带权无向图可以看作是有往返二重边的有向图，只要顶点vi 与vj 之间存在无向边(vi , vj )，就可以看成是在这两个顶点之间存在权值相同的两条有向边< vi , vj >和< vj , vi >。

## Slide 92
6.6.4 满足约束的最短路径//选学
有些具体问题需要找到在某些约束条件下的最短路径，一种可行的方案是生成两个顶点间按照路径长度非递减次序排列的所有路径，然后逐一测试每条生成的路径是否满足特定的约束条件，第一条满足约束条件的路径即为所求。
下面将介绍如何按照路径长度的非递减次序给出指定两顶点间所有可能的简单路径。

## Slide 93
假设G =(V, E)是一个包含n个顶点的有向图。v1是初始顶点，vn是结束顶点，每条边的权值都为正，要求依长度非递减次序给出v1到vn 的所有路径。

## Slide 94
求解思路：
设集合P包含G中从v1到vn的所有简单路径，先求得v1到vn的最短路径p1，将其加入集合Q中，假设其经过的边为e1, e2, … , ek；
将P－{p1}中的路径分为k个子集：
不包含边ek；
包含边ek，但不包含边ek-1 ；
包含边ek-1，ek，但不包含边ek-2 ；
… …
包含边e2， … ek-1，ek，但不包含边e1 ；
从每个子集选出一条最短的路径加入集合Q，然后从Q中选择长度最小的路径（即为次短的路径），重复步骤②和③，直到找出满足要求的路径或找出v1到vn的所有路径。

## Slide 95
算法 MshortestPath( G, M)
/* 求出加权有向图G中从v1到vn的前M条最短路径。集合Q所包含元素的形式为二元组(p, C)，其中p是G中满足约束C的一条最短路径。约束C为包含或者不包含特定的某些边*/
MSP1[求从v1到vn的最短路径]
Q  { (从v1到vn的最短路径，Ø) }.
MSP2[求M条最短路径] //依次产生前M条最短路径
FOR i=1 TO M DO
( 令(p, C)是Q中p长度最小的二元组. // p是第 i 短的最短路径
输出路径p，并从Q中删除二元组(p, C) .
在已有约束C和划分产生的新约束下找出G中的最短路径.
将这些最短路径及其约束构成的二元组添加到Q中. ) ▐

## Slide 96
在已有约束C和划分产生的新约束下找出G中的最短路径：
可以将“包含的边”和“不包含的边”看成两种约束，算法的目的是寻找满足这些约束的最短路径。
将“不包含的边”从图中删除，使求得的最短路径不包含这些边；
将“包含的边”也从图中删除，在剩余的图中找到从初始顶点v1到“包含的边”中的第一个顶点的最短路径。

## Slide 97
6.7 最小支撑树
对于一个无向网络——无向加权连通图N=(V, E, C)（C表示该图为权图），其顶点个数为|V|=n，图中边的个数为|E| ，可以从它的|E|条边中选出n-1条边，使之满足：
(1) 这n-1条边和图的n个顶点构成一个连通图。
(2) 该连通图的代价（n-1条边上的权值之和）是所有满足条件(1)的连通图的代价的最小值。
这样的连通图被称为网络的最小支撑树( Minimum-cost Spanning Tree, MST )。

## Slide 98
最小支撑树的性质
最小支撑树中没有回路
若MST 的边集中有回路，显然可通过去掉回路中某条边而得到代价更小的MST
最小支撑树是一棵有|V|  1条边的树
最小的含义：
 满足最小支撑树要求的边集所构成的树支撑起了所有的顶点（即把它们连接起来了）
 此边集的代价最小

## Slide 99
最小支撑树的应用
使连接电路板上一系列接头所需焊接的线路最短。
在n个城市间建立造价最低的通讯网络。

## Slide 100
MST性质：
N=(V, E, C)是一个连通网，U是V的一个非空子集，若u, v满足weight(u, v)=min{ weight(u0, v0) | u0U, v0V-U}，则必存在N的一棵最小支撑树，该支撑树中包括边(u, v)。
U
V-U
u
v

## Slide 101
1. 普里姆(Prim)算法
设N=(V, E, C)为连通网，TE是N的最小支撑树的边的集合。
① 算法开始时，U= {uo}(uoV), TE= ；
② 找到满足
weight(u, v)＝min{weight(u1, v1)|u1U, v1V-U},
的边，把它并入集合TE中，v同时并入U。
③ 反复执行② , 直至 U=V 时终止算法。

## Slide 102
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
U
V-U
[例]
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
1
3
1
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7

## Slide 103
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
U
V-U
4
1
3
1
6
1
3
1

## Slide 104
4
1
6
4
2
3
1
4
1
3
1
6
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
U
V-U

## Slide 105
4
2
1
6
4
5
2
3
1
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
U
V-U
4
1
6
4
2
3
1

## Slide 106
4
2
1
6
4
5
2
3
1
U
V-U
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
4
3
2
1
5
6
4
5
2
3
1

## Slide 107
假设图用邻接矩阵存储。普里姆算法的实现需要两个辅助数组closedge[n]和TE[n1] .
closedge[]之元素包括Lowcost 和Vex两个域，定义如下: 若vU, 则 Lowcost(closedge[v])min{weight(u, v)|uU}, Vex(closedge[v])  u , uU . 若vU，则Lowcost(closedge[v])0, Vex(closedge[v])  -1
数组TE[n1]是最小支撑树的边集合，每个数组元素TE[i]表示一条边, TE[i]由 head、tail 和 cost 三个域构成, 分别存放边的两个端点和权值。

## Slide 108
算法Prim( )
/* 构造最小支撑树的Prim算法 */
Prim1[以顶点1为初始顶点，初始化数组closedge]
FOR i = 1 TO n DO
( Lowcost (closedge[i])edge[1][i] .
Vex (closedge[i])  1. )
Vex (closedge[1])  -1. // 顶点1进入集合U
count  1. // 支撑树的边记数器count

## Slide 109
Prim2[构造图的最小支撑树]
FOR i =2 TO n DO // 循环n-1次
( v  0. minmax. // 设置最小值min
FOR j = 1 TO n DO // 求当前权值最小的边和该边的终点v
IF (vex (closedge[j])  -1 AND Lowcost(closedge[j]) < min ) THEN
( v  j. min  Lowcost (closedge[j]). )
IF v=0 THEN （PRINT “Noconnected”. RETURN. ) //图不连通
ELSE ( head(TE[count])  Vex (closedge[v]) . tail (TE[count])  v.
cost (TE[count])  Lowcost(closedge[v]) .
count  count +1. // 计数器加1
Lowcost (closedge[v])  0. // 修改域Lowcost的值
Vex(closedge[v])  -1. // 顶点v进入集合U
// 因为v加入U中，某些顶点的相应值要进行修改
FOR j = 1 TO n DO
IF(Vex(closedge[j]) -1 AND edge[v][j]<Lowcost(closedge[j])) THEN
( Lowcost(closedge[j])  edge[v][j] .
Vex(closedge[j])  v. ) ) ) ▐
普里姆算法的复杂性为O(n2) ，适于求边稠密网的最小支撑树。

## Slide 110
4
3
2
1
5
6
4
5
2
3
1
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
1
3
1
4
1
3
1
6
4
1
6
4
2
3
1
4
2
1
6
4
5
2
3
1

## Slide 111
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
V closedge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | U | V-U
Vex Lowcost | -1 0 | 1 6 | 1 1 | 1 5 | 1 max | 1 max | {1} | {2, 3, 4, 5, 6}
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
U
V-U
Prim2
FOR i = 1 TO n DO
( Lowcost (closedge[i])edge[1][i] .
Vex (closedge[i])  1)
Vex (closedge[1])  -1.
count  1.

## Slide 112
V closedge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | U | V-U
Vex Lowcost | -1 0 | 1 6 | 1 1 | 1 5 | 1 max | 1 max | {1} | {2, 3, 4, 5, 6}
v  0.
minmax.
FOR j = 1 TO n DO
IF (vex (closedge[j])  -1 AND
Lowcost(closedge[j]) < min )
( v  j.
min  Lowcost (closedge[j]) )

## Slide 113
V closedge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | U | V-U
Vex Lowcost | -1 0 | 1 6 | -1 0 | 1 5 | 1 max | 1 max | {1, 3} | {2, 4 ,5 ,6}
If v0 THEN
( head(TE[count])  Vex (closedge[v]) .
tail (TE[count])  v.
cost (TE[count])  Lowcost(closedge[v]) .
count  count +1. // 计数器加1
Lowcost (closedge[v])  0. // 修改域值
Vex(closedge[v])  -1. // 顶点v进入集合U

## Slide 114
V closedge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | U | V-U
Vex Lowcost | -1 0 | 3 5 | -1 0 | 1 5 | 3 5 | 3 4 | {1, 3} | {2, 4, 5, 6 }
4
3
2
6
5
1
5
6
4
5
5
6
2
3
1
7
U
V-U
FOR j  1 TO n DO
IF(Vex(closedge[j])  -1 AND
edge[v][j] < Lowcost(closedge[j])) THEN
( Lowcost(closedge[j])  edge[v][j] .
Vex(closedge[j])  v. ) ) )

## Slide 115
2. 克鲁斯卡尔（Kruskal)算法
设连通网N=(V, E, C)，T为N的最小支撑树。初始
时T={ V,  }, 即T中没有边，只有n个顶点，也就是n个连通分量。
①在E中选择权值最小的边，并将此边从E中删除。
②如果此边的两个顶点在T的不同的连通分量中，则将此边加入到T中，从而导致T中减少一个连通分量;
如果此边的两个顶点在同一个连通分量中，则重复执行① ②，直至T中仅剩一个连通分量时，终止操作。

## Slide 116
[例]
5
1
2
4
3
5
6
6
1
7
6
5
4
2
5
3
1
2
4
3
5
6
1
1
2
4
3
5
6
1
2
1
2
4
3
5
6
1
2
3
1
2
4
3
5
6
1
2
3
4
1
2
4
3
5
6
1
2
3
4
5

## Slide 117
Kruskal算法可以用并查集实现：
每个连通分量中的顶点集是V的一个子集；
对E中边按权值从小到大排序，然后依次选取边进行查询判断，直至顶点集合并为一个连通分量为止；
查询边的两个顶点所在子集的名称是否相同，若不相同，则将两个子集合并。

## Slide 118
算法Kruskal(E, n. TE)
/*构造最小支撑树的克鲁斯卡尔算法。E表示图中所有边的集合，n为顶点个数，TE表示最小支撑树中边的集合*/
Kruskal1[初始化连通分量]
Init(n) . //初始化n个顶点集合
T  n. //初始时连通分量有n个
Kruskal2[对边按照权值进行排序]
Sort(E. E). /*Sort表示一种排序方法，按照边的权值对数组E进行非递减排序*/

## Slide 119
Kruskal3[构造图的最小支撑树]
j 1.
count 0. // 最小生成树中边的计数器
WHILE T>1 DO // 找到最小支撑树n-1条边，结束循环
( Vex1 head(E[j]).
Vex2 tail(E[j]). // 取一条边的两个邻接顶点
Cost cost(E[j]).
IF Find(Vex1) ≠Find(Vex2) THEN // 查找两个顶点的集合编号是否相等
( head(TE[count])  Vex1. tail (TE[count])  Vex2.
cost (TE[count])  Cost. count  count +1.
// 该边是最小生成树的一条边，生成边数加1
Union(Vex1, Vex2). // 合并集合
T  T-1. ) //连通分量减少一个
j  j+1. ) ▐ //扫描下一条边

## Slide 120
普里姆(Prim)算法的时间复杂性为O(n2)，算法适于求边稠密网的最小支撑树。
正好相反，克鲁斯卡尔(Kruskal)算法适于求边稀疏网的最小支撑树, 其时间复杂性为O(e log2 e) .

## Slide 121
6.8 图的应用
可及性与传递闭包算法
连通分量

## Slide 122
可及性与传递闭包算法
图G中的两个顶点vi和vj，若从vi到vj存在一条有向路径，则称vi到vj可及。假定G中任一顶点到其自身是可及的。
用nn阶可及矩阵R来描述顶点之间的可及关系，可及矩阵R的定义如下：
若vi到vj可及，则Rij=1，否则Rij=0.
如果vi至vj可及, vj至vk可及, 那么必有vi至vk可及。可及的传递性
由图G的顶点集V，G的边集E，以及新添加的虚边（表示顶点可及）构成原图G的扩展图，也称为图G的传递闭包。

## Slide 123
传递闭包
1
1 1 1
0
1 0 1
0
1 1 1
0
0 0 1
可及矩阵
D
B
C
A

## Slide 124
根据可及的传递性，在可及矩阵中，若Rik=1且Rkj=1，则必有Rij=1.
1962年，斯蒂芬·沃肖尔(Stephen Warshall)基于此思想，提出了著名的求有向图可及矩阵的 Warshall算法。

## Slide 125
沃肖尔(Warshall) 算法与弗洛伊德(Floyd)算法类似，是一个动态规划过程，A为有向图G的邻接矩阵，称WSM为Warshall矩阵，递推公式为：
WSM(k)[i][ j]
WSM( k1) )[i][ j] OR
WSM(k1)[i][k] AND WSM(k1)[k][j]，1kn
其中，WSM0A (加上主对角线元素为1)，WSM(k)[i][ j]表示顶点 i 只经过顶点1, 2, …, k 到达 j 的可及性.

## Slide 126
算法Warshall ( E .WSM )
/* 求图的可及矩阵，E为图的边集，WSM为G的可及矩阵*/
Warshall1. [初始化]
FOR i 1 TO n DO
FOR j 1 TO n DO ( WSM[i , j] A[i, j].
IF i  j THEN WSM[i , j] 1. )
Warshall2. [更新可及矩阵]
FOR k  1 TO n DO
FOR i  1 TO n DO
IF WSM[i, k]  1 THEN
FOR j  1 TO n DO
WSM[i, j]WSM[i, j] OR WSM[k, j]. ▐
因WSM[i, k]1, 故WSM[i, k] AND WSM[k, j]  WSM[k, j]
WSM[i][j]=
1 i = j
1 i≠j，< Vi，Vj >∈E
0 i≠j，< Vi，Vj > E
WSM[i][j]=
1 i  j
1 ij，< Vi，Vj >E
0 ij，< Vi，Vj >E

## Slide 127
Warshall算法的时间复杂性是O(n3) ，下面以非循环图为例，给出一个更有效的传递闭包求解算法。
设G=(V, E)是非循环图，V(G)={1, 2, …, n}。假设在建立G的邻接表时，G已拓扑排序，V(G)中顶点的次序正好是拓扑序，每个顶点的邻接表中顶点以拓扑序由小到大排序。
然后按照拓扑逆序来计算每个顶点的可及顶点集合。

## Slide 128
使用归纳法可以给出计算非循环图G的传递闭包的算法。假定对于给定的顶点i，如果i < j，则 j 的可及顶点集合 已经求出，因此有：
为降低复杂性，需避免可及顶点的重复并入。
借助随机图来分析可得该算法的时间复杂性是 O(n2.5) .

## Slide 129
算法Tranclo(Head, n. REACH)
/*计算非循环图的传递闭包，非循环图以邻接表方式存储，且表中顶点已拓扑排序。Head表示图的邻接表，n表示顶点的个数，REACH表示非循环图的传递闭包。*/
Tranclo1[初始化]
FOR i=1 TO n DO
BREACH [i]  0.
/*BREACH记录顶点是否并到一个REACH集合*/

## Slide 130
Tranclo2[计算传递闭包]
FOR i=n TO 1 STEP -1 DO
/*按拓扑逆序计算每个顶点的可及顶点集合*/
( BREACH[i]  1.
REACH [i]  { i }.
p  adjacent(Head[i]) .
WHILE p ≠ NULL DO
( j  VerAdj(p).
IF BREACH [j]=0 THEN
FOR k ∈ REACH[j] DO
IF BREACH[k]=0 THEN
( REACH[i]  REACH[i] ∪{ k }.
BREACH[k]  1.)
p  link (p). )
FOR  k ∈ REACH[i] DO
BREACH[k]  0. ) ▐

## Slide 131
2、连通分量
下面的有向图包括三个连通分量，它们包含的顶点分别是：{A, B, C}；{D}；{E, F}
D
B
C
A
E
F
下面给出一个可得到图的所有连通分量的算法。
在该算法中，使用了两个表 markedList 和 scList，当通过算法知道一个顶点已在某连通分量中时，就把该顶点存放在表 markedList 中；而表 scList 存放的则是在同一个连通分量中的顶点。初始时，两个表皆空。

## Slide 132
算法的基本思想：
① 选取一个不在 markedList 表中的顶点 v，将其放入markedList 和 scList 中. 从 v 出发进行深度优先搜索，找到v 可及的所有顶点并存放于表 L中。对 L 中的每一个顶点 w，若 w 到 v 存在路径（则说明 w 与 v 属于同一个连通分量），将 w 放入 markedList 和 scList 中. 当处理完表L中的所有顶点时(就得到图G的一个连通分量)，打印 scList 表，然后清空 scList 表.
②反复执行①，直至顶点表中的所有顶点均在 markedList表中，终止算法.

## Slide 133
算法 All_componet( E. )
/*计算图中所有连通分量，E表示图的边集。*/
All_componet1[初始化]
FOR k = 1 TO n DO
markedList[k]  0.
Warshall(E. WSM). /*计算图的可及矩阵*/
t  0. /*记录连通分量的个数*/
All_componet2 [计算图的全部连通分量]
FOR v=1 TO n DO
IF markedList[v]=0 THEN
( tt+1. /*处理新的连通分量*/
markedList[v] 1.
scList AVAIL. /*链表的头结点*/
VerName(scList)  v.
link(scList)  NULL.

## Slide 134
q  scList. /*临时变量q用于插入新结点*/
FOR i=1 TO n DO
IF( i≠v AND WSM[v][i]=1 AND WSM[i][v]=1) THEN
( markedList[i]  1.
p  AVAIL. /*生成新的结点，插入到q后面*/
VerName(p)  i.
link(p)  NULL.
link(q)  p.
q  p. )
/* 输出第t个连通分量，同时清空scList */
PRINT (“第” t “个连通分量：”).
WHILE scList≠NULL DO
( PRINT(VerName(scList) ).
q  scList.
scList  link(scList).
AVAIL  q. ) ) ▐

## Slide 135
小 结
图是最普遍的一种数据结构，现实世界中的很多系统都可抽象成图。如果待处理数据的数据元素之间的逻辑关系是任意的，不存在严格的前驱和后继关系，则可以选择图作为数据结构。
万维网可以用一个有向图描述，图中的每个顶点对应一个HTML页面，每条边对应一条从一个页面指向另一个页面的超链接。万维网的很多应用都是建立在这个有向图结构上的计算机程序。

## Slide 136
如何选择存储结构？万维网是迄今为止最大规模的人造网络，粗略估计，至少包括108个HTML页面，即所对应的图结构至少包括108个顶点。
如采用基于顺序存储的邻接矩阵，我们至少需要108×108个存储单元（几千万GB），存储效率低。
如采用基于链接存储的邻接链表，只存储顶点信息和超链接信息，将大大减少存储空间。万维网对应的图是一个稀疏图，其中的边数和顶点数相当。因此，采用邻接链表存储万维网则只需要大约常数倍108个存储单元（几百MB）。

## Slide 137
采用邻接链表存储万维网虽能减少了存储空间，但可能会增加运算时间开销。如判断某两个HTML页面间是否存在超链接。
在选择存储结构时应尽可能的兼顾空间和时间两方面的效率，并根据具体应用需求做出最优选择。