## Slide 1
软件生命周期

## Slide 2
软件生命周期（Software Life Cycle）
一般问题的解决过程：
  问题的阐述：界定问题，用较宽的范围而不是细节来定义和描述待解问题；
  问题的分析：问题定义的提炼，把问题分成可以理解和处理的子问题，进而提供基本细节；
  寻找解法：收集问题的一组可能解法；
  判定：每一种可能解法的评估和比较，直至获得最佳解法；
  设计规格说明：对选中解法的细节描述；
  实现：由设计到构造出结果产品，包括把分解过的各部分综合成一个有机的整体。

## Slide 3
软件生命周期（Software Life Cycle）
如同任何事物一样，软件也有一个孕育、诞生、成长、成熟、衰亡、演化的生存过程；
为了用工程化方式有效地管理软件的全过程，软件的生存过程也可以划分为好几个阶段，由此逐步形成“软件生命周期”的概念；
它是一个从用户需求开始，经过开发、交付使用，在使用中不断增补修订，直至让位于新软件的全过程；
概括地说，软件生命周期由软件定义、软件开发和运行维护3个时期组成，每个时期又进一步划分成若干个阶段。

## Slide 4
软件定义时期
  问题定义阶段：界定问题的范围，确切地定义问题；
  可行性研究阶段：研究问题的范围，探索这个问题是否值得去解，是否有可行的解决办法；
  需求分析阶段：确定目标系统必须具备哪些功能；
    还要估计完成该项工程所需要的资源和成本，制定工程进度表。

## Slide 5
软件开发时期
具体设计和实现在前一个时期定义的软件。
总体设计阶段：设计出实现目标系统的几种可能的方案，权衡利弊推荐一最佳方案，并制定实现最佳方案的详细计划，以及设计软件的体系结构；
详细设计阶段：设计出程序的详细规格说明；
编码和单元测试阶段：写出正确的、容易理解、容易维护的程序模块；
综合测试阶段：通过各种类型的测试使软件达到预定的要求。集成测试/验收测试/现场测试/平行运行

## Slide 6
运行维护（软件维护）时期
维护阶段的关键任务是：通过各种必要的维护活动使软件系统持久地满足用户的需要。通常的4种维护活动：
改正性维护：诊断和改正使用过程中发现的软件错误；
适应性维护：修改软件以适应环境的变化；
完善性维护：根据用户需要改进或扩充软件使之更完善；
预防性维护：修改软件从而为将来的维护活动做好准备。

## Slide 7
软件开发团队中的各种角色
需求分析师：弄清客户想要什么
设计师：系统该如何去做
程序员：用代码实现设计师的想法
测试员：按照需求清单给系统挑毛病
培训人员：教用户如何使用系统

## Slide 8
软件开发团队中的各种角色
维护人员：这个角色可能包括上面所有角色
文档库管理员：组织和维护项目文档、记录软件的开发过程
配置管理小组：维护变更、控制变更、确保变更正确实现、报告变更

## Slide 9
软件开发角色的承担
视情况而定：
  小项目中可能两三个人就承担所有的角色
  大的项目中可能仅一个角色就需要由一个团队来承担