## Slide 1: 能力成熟度模型

## Slide 2
过程与产品质量
软件的质量依赖于设计过程，个人技术和经验对软件产品的影响是巨大的。
如果思路是降低个人影响带来的不确定性、提高设计过程对产品的影响，则过程质量对软件产品的质量有重大影响：
  过程中有相关的质量管理标准；
  质量管理要求对过程进行监控；
  过程需要定时向管理层或客户反馈项目进展；
创新、市场压力等会改变上述思路的重要性。

## Slide 3
过程与产品质量
影响软件产品质量的四个因素：
  过程质量
  人员素质
  开发技术
  成本、时间和进度

## Slide 4
过程与产品质量
  大型系统：软件过程是决定性因素，因为主要问题是集成、项目管理和沟通。
  小项目：开发团队的人员素质更重要。

## Slide 5
过程与产品质量
  小团队：好的开发技术、工具很重要。
  预算偏低或进度计划不现实对任何项目的产品质量都会有影响。
  通常软件存在问题的真正原因源于开发机构受到的生存压力：为赢得开发机会故意压低项目预算。

## Slide 6
能力成熟度模型（CMM）
CMU-SEI是一个由美国国防部（DoD）资助的研究机构。
80年代中期，SEI启动了对DoD承包商能力评估方法的研究。
1987年发布软件过程成熟度框架简短描述，以及Watts Hamphrey扩充的软件过程评估方法、软件成熟度评价方法、成熟度问卷。
1991年SEI推出并评审通过CMM 1.0。
1993年修订为CMM 1.1。

## Slide 7
能力成熟度模型（CMM）
持续的过程改进基于许多细小的、逐渐发展的步骤，而不是革命性的革新。CMM提出的框架中，将这些步骤组织为五个成熟度等级，为持续的过程改进提供了基础：
  等级1：初始级（Initial）
  等级2：可重复级（Repeatable）
  等级3：已定义级（Defined）
  等级4：已管理级（Managed）
  等级5：优化级（Optimizing）

## Slide 8
能力成熟度模型（CMM）
一个成熟度等级是经过严格定义的、且达到成熟软件过程的发展阶梯。
每个成熟度等级由一组过程目标集合（关键过程域）组成。
该模型的使用有两种方式：
  潜在的客户使用该模型以确定软件供应商的能力和弱点。
  软件供应商使用该模型以评估自己的能力并找出改进的途径。

## Slide 9
等级1：初始级（Initial）
初始级描述了一个无序（或混乱）的过程。该过程从输入到输出的转换没有定义且缺乏控制，过程可见度为零，很难进行全面的度量。
由于缺乏适当的结构与控制，即使是相类似的项目也可能在生产率和质量上有很大不同。
开发的成功依赖于个人的努力，而不是团队的合作。
处于该级别的机构应致力于引入适当的过程结构以及项目管理规程。
这个级别没有关键过程域（KPA）。

## Slide 10
等级2：可重复级（Repeatable）
确定了过程的输入和输出、约束、资源
具有严格的控制来跟踪成本、进度和功能
小组成员间有一些纪律制度，以便以前的成功项目能在新的类似项目中重复
对需求和产品建立了基线，并控制其完整性
这个等级的关键问题是培训、技术评审、标准

## Slide 11
等级2：可重复级（Repeatable）
等级2的关键过程域 ：
  需求管理
  软件项目计划
  软件项目的跟踪及监督
  软件转包合同的管理
  软件质量保证
  软件配置管理

## Slide 12
等级3：已定义级（Defined）
该等级过程中管理和工程活动被文档化、标准化和集成化，形成了对机构中每个人都是标准的一个过程。
虽然项目之间可能有所不同，但可以对标准过程进行剪裁从而适应这些特殊需要，而这种修改必需经过管理层的批准。
该等级在等级2的基础上提高了过程的可见性，它定义了过程的中间活动，这些活动的输入输出都是已知的、被理解的，从而它们可以被检查、度量和评估，进而可以据此度量产品的属性，并尽可能在过程早期发现和纠正问题。

## Slide 13
等级3：已定义级（Defined）
等级3关键过程域：
  机构过程关注点
  机构过程定义
  培训计划
  集成软件管理
  软件产品工程
  开发小组间的协调
  同级评审

## Slide 14
等级4：已管理级（Managed）
  通过对过程和产品质量引入详细的度量，开发机构可以把重点放在使用定量信息以使得问题可见，并评估可能的解决方案的效果。
  该等级中，反馈决定了资源怎样分配，但并不导致过程的基本活动发生改变。
  可以对中间活动进行评价，用收集到的度量来稳定过程，以使生产率和质量符合要求。
  与等级3不同，等级4中的度量反映了总体过程特性、主要活动中及活动之间的交互特性，而度量数据库可以提供有关错误分布、生产率和任务有效性、资源分配等过程特征信息，并比较计划值和实际值匹配的可能性。

## Slide 15
等级4：已管理级（Managed）
等级4的关键过程域：
  定量过程管理
  软件质量管理

## Slide 16
等级5：优化级（Optimizing）
该等级过程中包含了定量的反馈用以产生持续的过程改进。
机构能有办法识别过程中的优势和薄弱环节，并预先予以防范。
该等级还包括对新的工具和技术进行测试与监控，以了解它们对过程和产品的影响。

## Slide 17
等级5：优化级（Optimizing）
等级5的关键过程域：
  预防故障
  技术变更管理
  过程变更管理

## Slide 18
理解CMM时的注意事项
成熟度仅表示了从1到5级连续区间中的相对位置，目标是希望软件机构能持续地改进自己的过程，并非要定义五个离散的等级；
改进和评估可以在过程的很多方面同时进行，某些方面可能做得比其它方面更好而超出了当前过程的整体评估等级；
CMM是对软件过程改进领域的重要贡献，但不应该把它视为一种适应所有软件过程的权威性能力模型。不要忽略这个模型设计的初衷：为DoD提供评估软件开发商能力的手段。

## Slide 19
理解CMM时的注意事项
开发国防软件与开发商业软件之间有很大不同：
  开发非常大型的软件系统出现的问题不一定所有软件机构都能遇到；
  商业软件开发需要能更快地响应技术上、业务领域上的变化；
  国防软件有一个很长的购买过程和很长的生存期，因此在采用新技术上更趋于保守。